| **โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม** | **ชื่อโครงการ** | **เงินงบประมาณ** | **ทำสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **งปม.คงเหลือ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายสมชาย แต้มต่อผล หมู่ที่ 1 | 418,000.00 | 30 พ.ค 67 | 417,000.00 | 1,000.00 |
| 2 | โครงการติดตั้งระบบส่องสว่างโซล่าเซลล์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 1 | 290,160.00 | 16 พ.ค 67 | 286,000.00 | 4,160.00 |
| 4 | โครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือบ้านเกาะปันหยี | 434,000.00 | 27 มี.ค 67 | 433,000.00 | 1,000.00 |
| 5 | โครงการก่อสร้างโป๊ะสำหรับพักขยะ หมู่ที่ 2 | 349,000.00 | 10 เม.ย 67 | 348,500.00 | 500.00 |
| 6 | โครงการติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 2 | 386,880.00 | 2 เม.ย 67 | 336,000.00 | 50,880.00 |
| 7 | โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือบริเวณ รพ.สต.บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 | 438,500.00 | 13 มี.ค 67 | 378,000.00 | 60,500.00 |
| 8 | โครงการติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 4 หมู่ที่ 3 | 483,600.00 | 26 เม.ย 67 | 411,000.00 | 72,600.00 |
| 9 | โครงการติดตั้งระบบส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะที่ 4 หมู่ที่ 4 | 483,600.00 | 15 มี.ค 67 | 464,000.00 | 19,600.00 |
| 10 | โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ระยะที่ 1 | 495,600.00 | 21 มี.ค 67 | 424,000.00 | 71,600.00 |
| 11 | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย | 392,300.00 | 23 พ.ค 67 |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย | 495,000.00 | 20 มี.ค 67 | 486,000.00 | 9,000.00 |
| 13 | โครงการก่อสร้างสานเดินเท้า คสล. สายกลุ่มบ้านนายสัน เริงสมุทร์ หมู่ที่ 2 | 120,000.00 | 9 พ.ค 67 | 119,500.00 | 500.00 |
| 14 | โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือบริเวณบ้านนายทรงวุฒิ คนซื่อ หมู่ที่ 2 | 495,000.00 | 13 มิ.ย 67 |  |  |  | |  | |  | |
| 15 | โครงการก่อสร้างปะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน (บริเวณท่าเทียบเรือท่าล่าง) | 420,600.00 | 13 มิ.ย 67 | 420,000.00 | 600.00 |  |  | |  | |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567